АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРГОМЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2024 № 16

д. Ботово

О внесении изменений в постановление

Администрации Яргомжского сельского

поселения от 14.11.2013 №109 «Об утверждении

муниципальной [Программы](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K) «Благоустройство

территории Яргомжского сельского поселения

на 2014-2026 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Яргомжского сельского поселения от 27.09.2016 № 135 «О внесении изменений в постановление Администрации Яргомжского сельского поселения от 14.11.2013 года № 115 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Яргомжского сельского поселения», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Яргомжского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Яргомжского сельского поселения от 18.08.2021 г. № 88, а также Уставом Яргомжского сельского поселения, Администрация Яргомжского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K) «Об утверждении муниципальной [Программы](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K) «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Яргомжского сельского поселения от 14.1.2013 № 109 (с изменениями):

1. Внести изменения в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K) «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2026 годы» в соответствии с приложениями к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике «Яргомж», а также разместить на официальном сайте Администрации Яргомжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения О.А. Каргичева

Приложение 1

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2026 годы»** | |
| Наименование Программы | | **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2026 годы»** | |
| Основания для разработки Программы | | Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,  Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,  Порядок и методика разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ поселения, утвержденный постановлением Администрации поселения от 18.08.2021г. № 88. | |
| Основные цели и задачи Программы | | 1. Основными целями Программы являются:  1.1. повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения,  1.2. организация и улучшение системы уличного освещения в соответствии с потребностями населения поселения;  1.3. укрепление материально-технической базы поселения в сфере благоустройства;  1.4. привлечение к участию в решении проблем благоустройства жителей поселения, предприятий, организаций, учреждений, зарегистрированных на территории поселения. | |
| 1. Основными задачами Программы являются:    1. улучшение имиджа поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на территории поселения, т.е. установка видеокамер;    2. организация и благоустройство мест общего пользования, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов поселения, установка детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п., установка хоккейной коробки, покраска малых форм;    3. проведение мероприятий по удалению сухостойных, больных и аварийно-опасных деревьев, а также по обрезке высокорослых деревьев, опиливание (выпиливание) деревьев и кустов;    4. строительство (обустройство) контейнерных площадок;    5. геодезические и картографические работы;    6. осуществление мероприятий по организации благоустройства и содержанию мест захоронений на территории Яргомжского сельского поселения;    7. организация уличного освещения, в том числе: замена ламп и светильников уличного освещения, а так же установка новых опор для уличного освещения;    8. воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения (сходы, собрания граждан, СМИ), поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в работе по месту жительства в содержании дворовых территорий;    9. мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | |
| Сроки реализации Программы | | **2014-2026 годы** | |
| Ответственный исполнитель Программы | | Глава поселения Каргичева О.А. | |
| Соисполнители Программы | | Заместитель главы поселения Маловцева Ю.Г. | |
| Объемы финансирования Программы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объем финансирования  Программы, | 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022 2023 2024 2025 2026  год год год год год | | всего (тыс. руб.): | **1170,5** | **940,7** | **1151,5** | **900,0** | **1036,3** | **4352,4** | **3858,9** | **5683,7** | **5309,3 4588,0 3207,1 746,9 1032,8** | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | | В результате реализации Программы будет сформирована комфортная и безопасная среда жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным потребностям населения поселения; произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей поселения. Будет установлена хоккейная коробка на территории деревни Ботово. Установлены видеокамеры на территории, а так же установлены опоры для уличного освещения. | |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы.**

Программа «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2026 годы» является логическим продолжением проводимой Администрацией Яргомжского сельского поселения (далее – Администрация поселения) целенаправленной работы в данной сфере и отражает в себе основные направления организации работ по благоустройству территории Яргомжского сельского поселения (далее – поселение).

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», требования к содержанию территории и внешнему облику поселения также определены Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»

Содержание и ремонт территорий общего пользования поселения включают работы по летней и зимней уборке улиц.

Основными задачами летней уборки улиц являются сбор случайного мусора с газонов, посадочных площадок, удаление загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог и тротуаров. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид населенных пунктов поселения, являются источником повышенной запыленности воздуха. Основными операциями по летней уборке улиц поселения являются подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке улиц обеспечивается борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; проводятся мероприятия, направленные на борьбу с гололедом и т.п.

За прошедший период силами Администрации поселения в населенных пунктах поселения появились детские и спортивные площадки, устанавливались малые архитектурные формы, проводилась работа по организации озеленения, благоустройства и содержания мест захоронения поселения.

По внешнему облику поселения оценивается его статус и социально-экономическое развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм (скамеек, лавок, урн, детских игровых комплексов, расположенных на дворовых территориях, площадях поселения) в надлежащем состоянии является одним из важнейших.

На территории поселения находится два кладбища. Организация и содержание мест захоронения также является одной из важнейших задач в сфере благоустройства территории поселения. Текущее содержание кладбищ производится в рамках договоров и муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования.

В пределах выделенных средств проводятся мероприятия по посадке цветов и уходу за ними, по омолаживанию, обрезке деревьев, валке, посадке деревьев и кустарников.

Площадь цветников на землях общего пользования составляет 40 кв. м. В местах общего пользования на территории поселения разбито 6 клумб. Клумбы ежегодно обновляются. В 2020 году произведена работа по обрезке деревьев по улицам Ленина и Школьная. Значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. Постоянно увеличивается площадь покоса травы в населенных пунктах, производится выкос травы на тех улицах, на которых ранее данный вид работ не осуществлялся или производился частично.

Таким образом, потребность в средствах на содержание зеленых насаждений, постоянно растет в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей поселения в данных услугах и повышении их качества.

Наружное освещение имеется в 11 населенных пунктах поселения. Общая протяженность сетей уличного освещения составляет 28 км, количество светильников, находящихся на обслуживании - 148 штук.

Ремонт объектов благоустройства включает комплекс работ по ремонту сетей наружного обеспечения. Проводится замена вышедших из строя светильников, осветительного оборудования. Два раза в год (перед подключением уличного освещения в осенне-зимний период и через 4 месяца после включения).

В целях улучшения экологического состояния территории поселения проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок; осуществляется транспортировка неопознанных, невостребованных тел (останков) умерших (погибших) на территории людей; для профилактики в поселении проводится дезинсекция территорий поселения против клещей.

В целях повышения привлекательности поселения при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение территории поселения; на период новогодних праздников в населенных пунктах поселения устанавливается новогодняя живая ель.

Кроме того, одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, являются организация и ежегодное проведение сходов, собраний граждан.

Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения в соответствии с потребностями населения поселения, требуют сегодня поиска новых подходов в решении поставленных задач. В этой связи встает вопрос о комплексном решении актуальных проблем в сфере благоустройства посредством программно-целевого подхода к решению проблем благоустройства.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия Администрации Яргомжского сельского поселения, жителей Яргомжского сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории Яргомжского сельского поселения. Важна четкая согласованность действий всех заинтересованных в этом вопросе структур; определение перспектив благоустройства поселения в конечном итоге позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении, восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

В соответствии со всем вышеизложенным, разработка, утверждение и реализация данной Программы имеет большую социальную значимость.

Программа позволит обеспечить реализацию мероприятий в части организации работ по благоустройству территории поселения, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к созданию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям населения, а также позволит оптимизировать использование имеющихся в поселении организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегических целей Программы и решения поставленных Программой задач.

1. **Приоритеты в сфере реализации Программы;**

**цели, задачи и сроки ее реализации**

Приоритетными в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства территории сельского поселения.

Исходя из приоритетов, основными целями Программы являются

- повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, в том числе: организация благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов, организация водоснабжения в и содержание мест захоронений на территории поселения;

- организация и улучшение системы уличного освещения в соответствии с потребностями населения поселения;

- укрепление материально-технической базы поселения в сфере благоустройства;

- привлечение к участию в решении проблем благоустройства жителей поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач, а именно:

- улучшение имиджа поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на территории поселения;

- организация и благоустройство мест общего пользования, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Яргомжского сельского поселения, установка детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, в том числе: ликвидация несанкционированных свалок;

- проведение мероприятий по удалению сухостойных, больных и аварийно-опасных деревьев, а также по обрезке высокорослых деревьев;

- осуществление мероприятий по организации благоустройства и содержанию мест захоронений на территории поселения;

- организация уличного освещения, в том числе: замена ламп и светильников уличного освещения и увеличение протяженности сетей уличного освещения

- воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения (подворовые обходы, сходы, собрания граждан, СМИ), а также поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в работе по месту жительства в содержании дворовых территорий.

Данные задачи будут достигнуты вследствие реализации комплекса подпрограммных мероприятий, включающих в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения» (до 01.01.2019 наименование основного мероприятия «Организация и содержание уличного освещения») включает в себя следующие мероприятия:

- электроэнергию для нужд уличного освещения;

- текущее содержание и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения;

- прочее: капитальное строительство, установка новых опор и светильников.

Основное мероприятие 2 «Организация мест накопления ТКО» включает в себя организацию мест накопления ТКО - обустройство контейнерных площадок, закупка контейнеров и т.д.

Основное мероприятие 3 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» включает в себя следующие мероприятия:

- содержание кладбищ, находящихся на территории поселения (сбор, вывоз и утилизация мусора с территорий кладбищ, мероприятия по благоустройству территории кладбища и т.д.).

Основное мероприятие 4 «Организация и содержание объектов озеленения» - посадка кустарников и деревьев, обрезка высокорослых и аварийно опасных деревьев, разбивка цветников и клумб (мероприятие реализовывалось до 2015 года, с 2016 года в рамках основного мероприятия «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы»;

Основное мероприятие 5 «Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах сельского поселения» включает в себя следующие мероприятия:

-информационно-разъяснительная работа среди населения по вопросам благоустройства;

-воспитание у граждан бережного отношения к объектам благоустройства;

-поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в благоустройстве территории поселения;

-работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения (сходы, собрания граждан, СМИ);

-проведение субботников по благоустройству территории поселения.

Основное мероприятие 6 «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» включает в себя следующие мероприятия:

- приведение в качественное состояние мест общего пользования на территории поселения, включая установку детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;

- сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов благоустройства поселения.

- окашивание травы, окашивание борщевика (до 2020 года, с 2020 отдельное мероприятие), обработка от клещей;

- ремонт тротуаров территорий общего пользования;

- строительство (обустройство) контейнерных площадок;

- геодезические и картографические работы;

- проведение мероприятий по удалению сухостойных, больных и аварийно-опасных деревьев, а также по обрезке высокорослых деревьев, опиливание (выпиливание) деревьев и кустов;

- прочие мероприятия по благоустройству (украшение территории поселения при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий, установка новогодней ели на период новогодних праздников, покраска элементов благоустройства, шлак, песок, укрепление материальной базы в сфере благоустройства организацию озеленения территории поселения (посадка кустарников и деревьев, обрезка высокорослых и аварийно опасных деревьев, разбивка цветников и клумб).

Основное мероприятие 7 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» (мероприятие реализуется с 2020 года) включает в себя следующие мероприятия:

-проведение работ по химической и механической обработке территорий муниципального образования для предотвращения распространения и уничтожению сорного растения борщевик Сосновского. В 2024 году планируется обработка 40 га.

Реализация Программы предусмотрена на период 2014 - 2026 годов.

1. **Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались существующая ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, а также высокая социальная значимость проблемы.

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для мероприятий по благоустройству и организации уличного освещения.

Объем финансовых ресурсов на реализацию Программы по годам реализации Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | - | 1170,5 | тыс.руб., | в том числе за счет бюджета поселения - | 1170,5 | тыс.руб. |
| 2015 год | - | 940,7 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 940,7 | тыс.руб. |
| 2016 год | - | 1515,5 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 1515,5 | тыс.руб. |
| 2017 год | - | 900,0 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 900,0 | тыс.руб. |
| 2018 год | - | 1036,3 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 932,3 | тыс.руб. |
| 2019 год | - | 4352,4 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 2439,3 | тыс.руб. |
| 2020 год | - | 3858,9 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 1393,6 | тыс.руб. |
| 2021 год | - | 5683,7 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 2067,3 | тыс.руб. |
| 2022 год | - | 5309,3 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения – | 1851,5 | тыс.руб. |
| 2023 год | - | 4588,0 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения – | 1096,8 | тыс.руб. |
| 2024 год  2025 год  2026 год | -  -  - | 3207,1  746,9  1032,8 | тыс.руб.  тыс.руб.  тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения –  в том числе за счет бюджета поселения-  в том числе за счет бюджета поселения - | 858,1  388,4  674,3 | тыс.руб.  тыс.руб.  тыс.руб. |

Объемы бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджета поселения. Приведение объемов бюджетных ассигнований в соответствие с решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступлений его в законную силу.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения и бюджетов других уровней. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета поселения, в том числе в разрезе распределения средств по основным мероприятиям программы, приведено в таблицах 1 и 2 соответственно:

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Яргомжского сельского поселения (все источники)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы бюджета Яргомжского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| всего | 1170,5 | 940,7 | 1151,5 | 900,0 | 1036,3 | 4352,4 | 3858,9 | 5683,7 | 5309,3 | 4588,0 | 3207,1 | 746,9 | 1032,8 |
| ответственный исполнитель Программы | Админист.  Яргомж. сельского поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж. сельского поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж. сельского поселения | Админист.  Яргомж. сельского поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения | Админист.  Яргомж.  сельского  поселения |

Таблица 2

Информация о распределения средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы

в разрезе распределения средств по основным мероприятиям и мероприятиям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы, всего (тыс. руб.)  (объемы бюджетных ассигнований указываются без разбивки источников финансирования) | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  Год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа (всего) | «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2025 годы» | 1170,5 | 940,7 | 1151,5 | 900,0 | 1036,3 | 4352,4 | 3858,9 | 5683,7 | 5309,3 | 4588,0 | 3207,1 | 746,9 | 1032,8 |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения»\* | 701,9 | 600,1 | 808,7 | 689,4 | 856,2 | 2140,4 | 2200,9 | 1470,8 | 1671,82 | 1483,1 | 1060,5 | 695,2 | 697,7 |
| Основное мероприятие 2 «Организация мест накопления ТКО» |  |  |  |  |  | 1123,6 | 90,0 | 90,9 | 96,6 | 29,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | 11,1 | 42,3 | 18,3 | 65,8 | 22,1 | 35,0 | 79,0 | 653,1 | 57,9 | 69,9 | 54,2 | 30,2 | 56,2 |
| Основное мероприятие 4 «Организация и содержание объектов озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 «Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | 457,5 | 298,3 | 324,5 | 144,8 | 158,0 | 1053,4 | 912,6 | 1362,1 | 1466,48 | 1952,7 | 87,9 | 21,5 | 278,9 |
| Основное мероприятие 7 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» |  |  |  |  |  |  | 576,4 | 2106,8 | 2016,50 | 1053,3 | 1404,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие «Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |

\*до 01.01.2019 наименование мероприятия «Организация и содержание уличного освещения»

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджета Яргомжского сельского поселения и средств из внебюджетных источников на реализацию целей Программы приведена в таблице 3:

Таблица 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного, районного бюджетов, бюджета Яргомжского сельского поселения и средств из внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| всего | 1170,5 | 940,7 | 1151,5 | 900,0 | 1036,3 | 4352,4 | 3858,9 | 5683,7 | 5309,3 | 4588,0 | 3207,1 | 746,9 | 1032,8 |
| бюджет поселения | 1170,5 | 940,7 | 1151,5 | 900,0 | 932,3 | 2439,3 | 1393,6 | 2067,3 | 1851,5 | 1096,8 | 858,1 | 388,4 | 674,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | 90,0 | 1913,1 | 2465,3 | 3616,4 | 3171,6 | 3491,2 | 2049,0 | 358,5 | 358,5 |
| районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 300,0 |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | 14,0 | - | - |  | 286,2 |  |  |  |  |

1. **Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы**

Состав целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице 4:

Таблица 4

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 факт | 2013 оценка | факт | | | | | | | | | прогноз | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  Год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Улучшение имиджа Яргомжского сельского поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на территории Яргомжского сельского поселения;  2. Организация и благоустройство мест общего пользования, приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Яргомжского сельского поселения, установка детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;  3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с мест общего пользования, в том числе: ликвидация несанкционированных свалок;  4. Проведение мероприятий по удалению сухостойных, больных и аварийно-опасных деревьев, а также по обрезке высокорослых деревьев;  5. Осуществление мероприятий по организации благоустройства и содержанию мест захоронений на территории Яргомжского сельского поселения;  6. Организация уличного освещения, в том числе: замена ламп и светильников уличного освещения и увеличение протяженности сетей уличного освещения;  7. Воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах Яргомжкого сельского поселения (сходы, собрания граждан, СМИ), а также поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в работе по месту жительства в содержании дворовых территорий. | Показатель 1: формирование  комфортной и безопасной среды жизнедеятельности  населения, наиболее  полно удовлетворяющей  материальным и духовным  потребностям человека | балл |  |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель 2: улучшение  экологической ситуации  и повышение эстетического  уровня благоустройства  окружающей среды | % |  |  | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3: повышение уровня благоустройства  территории поселения | % |  |  | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 4:  увеличение протяженности сетей уличного освещения (прирост в % от общей длины) | % |  | 100 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Показатель 5:  Оценка жителями поселения  благоустроенности  территории поселения | балл | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатель 6:  Количество улиц с недостаточным освещением | ед. | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7:  Доля дорог, не нуждающихся в  капитальном ремонте | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Показатель 8:  Процент горения светильников  наружного освещения | % | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов Программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

При этом: значения показателей 1-3 рассчитать не представляется возможным в связи с тем, что такие показатели, как «формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека», «улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды», «повышение уровня благоустройства территории поселения» не поддается количественному измерению; значение показателя 4 «увеличение протяженности сетей уличного освещения» - это значение показателя прироста в процентах от общей длины (протяженности) сетей уличного освещения

**5. Прогноз конечных результатов реализации Программы**

В результате реализации мероприятий Программы:

1. Будет сформирована комфортная и безопасная среда жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным потребностям населения поселения;

2. Произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей поселения;

3. Повысится надежность сетей уличного освещения; уличным освещением будет дополнительно обеспечено 2 улицы;

4. Повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства; увеличится количество дворов, улиц, населенных пунктов образцового содержания;

5. Улучшится обслуживание территории поселения вследствие расширения материально-технической базы поселения;

6. Повысится эффективность расходов бюджета поселения в части финансирования расходов по проведению мероприятий в области благоустройства территории поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы**  **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2022 годы» на 2020 год** | | | | | | |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
| начала  реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2022 годы» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Единое управление комплексным благоустройством сельского поселения, определение перспективы улучшения  благоустройства сельского поселения, создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение состояния  территории Яргомжского сельского поселения | ВСЕГО: | 3858,9 |
| Бюджет поселения | 1393,6 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 2465,3 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды, укрепление и совершенствование систем уличного освещения | ВСЕГО: | 2200,9 |
| Бюджет поселения | 621,2 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 1579,7 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Содержание мест  захоронения | ВСЕГО: | 79,0 |
| Бюджет поселения | 79,0 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Укрепление материальной базы в сфере благоустройства, поддержка качественного состояния элементов благоустройства | ВСЕГО: | 912,6 |
| Бюджет поселения | 597,6 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 315,0 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Создание благоприятной для проживания среды, повышение уровня благоустройства | ВСЕГО: | 576,4 |
| Бюджет поселения | 5,8 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 570,6 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы**  **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2023 годы» на 2021 год** | | | | | | |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
| начала  реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2022 годы» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Единое управление комплексным благоустройством сельского поселения, определение перспективы улучшения  благоустройства сельского поселения, создание условий для работы и отдыха жителей поселен ия, улучшение состояния  территории Яргомжского сельского поселения | ВСЕГО: | 5683,7 |
| Бюджет поселения | 2067,3 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 3616,4 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды, укрепление и совершенствование систем уличного освещения | ВСЕГО: | 1470,8 |
| Бюджет поселения | 567,2 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 903,6 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Содержание мест  захоронения | ВСЕГО: | 653,1 |
| Бюджет поселения | 653,1 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Укрепление материальной базы в сфере благоустройства, поддержка качественного состояния элементов благоустройства | ВСЕГО: | 1362,1 |
| Бюджет поселения | 422,8 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 939,3 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»  Мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | Глава поселения Пычев А.Г.  Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2021  Январь 2021 | Декабрь 2021  Декабрь 2021 | Создание благоприятной для проживания среды, повышение уровня благоустройства  Содержание мест накопления ТКО | ВСЕГО: | 2106,8 |
| Бюджет поселения | 21,1 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 2085,7 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| ВСЕГО: | 90,9 |
| Бюджет поселения | 90,9 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы**  **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2024 годы» на 2022 год** | | | | | | |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
| начала  реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2022 годы» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Единое управление комплексным благоустройством сельского поселения, определение перспективы улучшения  благоустройства сельского поселения, создание условий для работы и отдыха жителей поселен ия, улучшение состояния  территории Яргомжского сельского поселения | ВСЕГО: | 5309,3 |
| Бюджет поселения | 1851,5 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 3171,6 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники | 286,2 |
| Мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды, укрепление и совершенствование систем уличного освещения | ВСЕГО: | 1671,8 |
| Бюджет поселения | 395,3 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 562,8 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники | 20 |
| Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Содержание мест  захоронения | ВСЕГО: | 57,9 |
| Бюджет поселения | 57,9 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Укрепление материальной базы в сфере благоустройства, поддержка качественного состояния элементов благоустройства | ВСЕГО: | 1466,6 |
| Бюджет поселения | 587,9 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 612,5 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники | 266,2 |
| Мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»  Мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | Глава поселения Пычев А.Г.  Глава поселения Пычев А.Г. | Январь 2022  Январь 2022 | Декабрь 2022  Декабрь 2022 | Создание благоприятной для проживания среды, повышение уровня благоустройства  Содержание мест накопления ТКО | ВСЕГО: | 2016,4 |
| Бюджет поселения | 20,1 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 1996,3 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| ВСЕГО: | 96,6 |
| Бюджет поселения | 96,6 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы**  **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2025 годы» на 2023 год** | | | | | | |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
| начала  реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2022 годы» | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Единое управление комплексным благоустройством сельского поселения, определение перспективы улучшения  благоустройства сельского поселения, создание условий для работы и отдыха жителей поселен ия, улучшение состояния  территории Яргомжского сельского поселения | ВСЕГО: | 4588,0 |
| Бюджет поселения | 1096,8 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 3491,2 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды, укрепление и совершенствование систем уличного освещения | ВСЕГО: | 1483,1 |
| Бюджет поселения | 686,6 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 796,5 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Содержание мест  захоронения | ВСЕГО: | 69,9 |
| Бюджет поселения | 69,9 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2023 | Декабрь 2023 | Укрепление материальной базы в сфере благоустройства, поддержка качественного состояния элементов благоустройства | ВСЕГО: | 1952,7 |
| Бюджет поселения | 300,8 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 1651,9 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»  Мероприятие «Организация мест накопления ТКО» | Глава поселения Каргичева О.А.  Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2023  Январь 2023 | Декабрь 2023  Декабрь 2023 | Создание благоприятной для проживания среды, повышение уровня благоустройства  Содержание мест накопления ТКО | ВСЕГО: | 1053,3 |
| Бюджет поселения | 10,5 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 1042,8 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| ВСЕГО: | 29,0 |
| Бюджет поселения | 29,0 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы**  **«Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2026 годы» на 2024 год** | | | | | | |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
| начала  реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Благоустройство территории Яргомжского сельского поселения на 2014-2022 годы» | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Единое управление комплексным благоустройством сельского поселения, определение перспективы улучшения  благоустройства сельского поселения, создание условий для работы и отдыха жителей поселен ия, улучшение состояния  территории Яргомжского сельского поселения | ВСЕГО: | 3207,1 |
| Бюджет поселения | 858,1 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 2049,0 |
| Районный бюджет | 300,0 |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды, укрепление и совершенствование систем уличного освещения | ВСЕГО: | 1060,5 |
| Бюджет поселения | 702,00 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 358,5 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Содержание мест  захоронения | ВСЕГО: | 54,2 |
| Бюджет поселения | 54,2 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы» | Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Укрепление материальной базы в сфере благоустройства, поддержка качественного состояния элементов благоустройства | ВСЕГО: | 87,9 |
| Бюджет поселения | 87,9 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| Мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»  Мероприятие «Организация мест накопления ТКО»  Мероприятие «Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения» | Глава поселения Каргичева О.А.  Глава поселения Каргичева О.А. | Январь 2024  Январь 2024 | Декабрь 2024  Декабрь 2024 | Создание благоприятной для проживания среды, повышение уровня благоустройства  Содержание мест накопления ТКО | ВСЕГО: | 1404,5 |
| Бюджет поселения | 14,0 |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 1390,5 |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| ВСЕГО: | 0,0 |
| Бюджет поселения |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Районный бюджет |  |
| Внебюджетные источники |  |
| ВСЕГО: | 600,0 |
| Бюджет поселения |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет | 300,0 |
| Районный бюджет | 300,0 |
| Внебюджетные источники |  |